## Slide 1: Презентація з технологій на тему: Етапи та стадії виробничого й навчального проектування.

## Slide 2: Основні поняття
Технічне завдання
Технічна пропозиція
Ескізний проект
Технічний проект
Робоча документація
Етапи проектно-технологічної діяльності

## Slide 3: План 1. Поняття про етапи виробничого проектування 2. Поняття про етапи навчального проектування

## Slide 4: Основні етапи процесу проектування:
Дослідження та складання завдань проекту;
Художньо-конструкторський пошук;
Ескізний проект;
Складання конструкторської документації.

## Slide 6: Дослідження та складання завдань проекту
1
Досліджується проблема (товару чи послуги), над якою працюватиме творчий колектив;
2
З’ясовуються або визначаються самостійно всі вимоги до об’єкта програмування
3
Уся зібрана інформація про майбутній проект виробу аналізується з позицій зручності, технологічності, економічності та естетичності
4
Етап завершується складанням науково обґрунтованих вимог до виробу, відповідних проектних характеристик. На основі виконаної роботи складають технічне завдання

## Slide 7: Художньо-конструкторський пошук
Створення початкових Творчих ідей у вигляді ескізних та графічних форм, макетів

## Slide 8: Ескізний проект - це
Остаточна творча пропозиція конструктора чи дизайнера, яка повністю відображає характеристики виробу
Графічна частина проекту, яка складається із головного планшету, на якій зазначають тему проекту, варіанти планування (садиби) чи форми виробу

## Slide 9: Ескізний проект
-
Ортогональний вигляд виробу – це головний фасад всієї конструкції, бічні вигляди, які дають уявлення про розмірні, кольорові і фактурні особливості об’єкту проектування
-
Перспективне зображення, зображення макету виробу чи інтер’єру
-
Розрізи вузлів показують функціональний зміст виробу
-
Номенклатурне креслення-різні види виробів з фасаду, вироби у двох-трьох проекціях або в аксонометрії (перспективі), виконані графічно або у вигляді фотографій з макетів
-
Перспективне зображення – фронтальне чи кутове

## Slide 10: Складання конструкторської документації
Складання креслярської документації (робочі креслення необхідні для виготовлення запланованого виробу)
Логічна послідовність дотримання етапів виконання проектів
Зміст проектування складається з наступних етапів: організаційно підготовчий, конструкторський, технологічний, завершальний.

## Slide 11: Перший етап – організаційно-підготовчий
Правильно вибрати об’єкт проектування
Пошук і визначення проблеми
Збір та аналіз інформації, що стосується об’єкта проектування
Вироблення ідей і варіантів ( у вигляді графічних замальовок чи рефератів)
Формування параметрів і графічних вимог

## Slide 12: Другий етап – конструкторський
Вибір оптимального варіанту розв’язку проблеми та його обґрунтування
Розробка клаузури
Макетування проекту
Складання ескізу на виготовлення
Добір матеріалів
Вибір інструментів і обладнання
Економічне та екологічне обґрунтування
Міні-маркетингові дослідження

## Slide 13: Третій етап – технологічний
Коригування виконаного виробу порівняно з запланованим
Випробування проекту
Оформлення текстової частини проекту
Самооцінка проекту
Розробка презентації проекту
Захист проекту

## Slide 14: Четвертий етап – завершальний
Організація робочого міста
Виконання технологічних операцій, передбачених технологічним процесом
Самоконтроль власної діяльності
Оцінка якості